附件2

| 舞阳县2017年统筹整合财政涉农资金投入扶贫项目明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 资金 投向 | 责任 部门 | 项目名称 | 建设任务 | 项目实施地点 |  | 资金投入规模 | 绩效目标 | 进度计划 |  | 备注 |
|  |  |  |  |  | 乡镇 | 村 |  |  | 开工 时间 | 完工 时间 |  |
| 1 | 农村 基础 设施 | 交 通 运 输 局 | 北舞渡镇坡杨村通村公路建设项目 | 通村公路道路0.4km | 北舞渡镇 | 坡杨 | 16 | 解决1280人出行问题 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 2 |  |  | 北舞渡镇东魏村通村公路建设项目 | 通村公路道路0.7km | 北舞渡镇 | 东魏 | 28 | 解决830人出行问题 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 3 |  |  | 北舞渡镇田李村通村公路建设项目 | 通村公路道路0.5km | 北舞渡镇 | 田李 | 20 | 解决1603人出行问题 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 4 |  |  | 文峰乡何庄村通村公路建设项目 | 通村公路道路0.6km | 文峰乡 | 何庄 | 24 | 解决1264人出行问题 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 5 |  |  | 文峰乡白果树村通村公路建设项目 | 通村公路道路0.45km | 文峰乡 | 白果树 | 18 | 解决1064人出行问题 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 6 |  |  | 文峰乡焦楼村通村公路建设项目 | 通村公路道路1.7km | 文峰乡 | 焦楼 | 68 | 解决1947人出行问题 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 7 |  |  | 太尉镇邢庄村通村公路建设项目 | 通村公路道路0.6km | 太尉镇 | 邢庄 | 24 | 解决1011人出行问题 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 8 |  |  | 太尉镇关寨村通村公路建设项目 | 通村公路道路2.1km | 太尉镇 | 关寨 | 84 | 解决1622人出行问题 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 9 |  |  | 太尉镇蔡营村通村公路建设项目 | 通村公路道路1.2km | 太尉镇 | 蔡营 | 48 | 解决1836人出行问题 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 10 |  |  | 辛安镇大尹村通村公路建设项目 | 通村公路道路1.2km | 辛安镇 | 大尹 | 48 | 解决1172人出行问题 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 11 | 农村 基础 设施 | 交 通 运 输 局 | 辛安镇后吴村通村公路建设项目 | 通村公路道路0.5km | 辛安镇 | 后吴 | 20 | 解决2268人出行问题 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 12 |  |  | 章化乡河湾村通村公路建设项目 | 通村公路道路0.8km | 章化乡 | 河湾 | 32 | 解决1060人出行问题 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 13 |  |  | 章化乡梅湾村通村公路建设项目 | 通村公路道路1.8km | 章化乡 | 梅湾 | 72 | 解决1387人出行问题 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 14 |  |  | 章化乡李吉西村通村公路建设项目 | 通村公路道路0.5km | 章化乡 | 李吉西 | 20 | 解决1610人出行问题 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 15 |  |  | 吴城镇南高村通村公路建设项目 | 通村公路道路1km | 吴城镇 | 南高村 | 40 | 解决1967人出行问题 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 16 |  |  | 吴城镇东军王村通村公路建设项目 | 通村公路道路0.8km | 吴城镇 | 东军王 | 32 | 解决948人出行问题 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 17 |  |  | 吴城镇黄庄村通村公路建设项目 | 通村公路道路1.1km | 吴城镇 | 黄庄 | 44 | 解决1080人出行问题 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 18 |  |  | 侯集镇东小张村通村公路建设项目 | 通村公路道路3.5km | 侯集镇 | 东小张 | 140 | 解决1408人出行问题 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 19 |  |  | 侯集镇栗子园村通村公路建设项目 | 通村公路道路0.75km | 侯集镇 | 栗子园 | 30 | 解决1295人出行问题 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 20 |  |  | 马村乡关寨西村通村公路建设项目 | 通村公路道路1.3km | 马村乡 | 关寨西 | 52 | 解决1340人出行问题 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 21 | 农村 基础 设施 | 交 通 运 输 局 | 马村乡任桥村通村公路建设项目 | 通村公路道路1km | 马村乡 | 任桥 | 40 | 解决1252人出行问题 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 22 |  |  | 马村乡慕庄村通村公路建设项目 | 通村公路道路1.3km | 马村乡 | 慕庄 | 52 | 解决1521人出行问题 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 23 |  |  | 马村乡大郭庄村通村公路建设项目 | 通村公路道路0.7km | 马村乡 | 大郭庄 | 28 | 解决1700人出行问题 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 24 |  |  | 孟寨镇小丁湾村通村公路建设项目 | 通村公路道路0.6km | 孟寨镇 | 小丁湾 | 24 | 解决998人出行问题 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 25 |  |  | 孟寨镇孟王村通村公路建设项目 | 通村公路道路0.6km | 孟寨镇 | 孟王 | 24 | 解决1788人出行问题 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 26 |  |  | 孟寨镇龙西村通村公路建设项目 | 通村公路道路0.6km | 孟寨镇 | 龙西 | 24 | 解决1010人出行问题 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 27 |  |  | 孟寨镇龙东村通村公路建设项目 | 通村公路道路0.2km | 孟寨镇 | 龙东 | 8 | 解决1074人出行问题 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 28 |  |  | 孟寨镇刘集村通村公路建设项目 | 通村公路道路1.3km | 孟寨镇 | 刘集 | 52 | 解决1842人出行问题 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 29 |  |  | 莲花镇薛寨村通村公路建设项目 | 通村公路道路0.9km | 莲花镇 | 薛寨 | 36 | 解决2039人出行问题 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 30 | 农村 基础 设施 | 交 通 运 输 局 | 莲花镇大赵村通村公路建设项目 | 通村公路道路0.25km | 莲花镇 | 大赵 | 10 | 解决1100人出行问题 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 31 |  |  | 莲花镇白庄村通村公路建设项目 | 通村公路道路1.35km | 莲花镇 | 白庄 | 54 | 解决1625人出行问题 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 32 |  |  | 莲花镇小赵村通村公路建设项目 | 通村公路道路0.35km | 莲花镇 | 小赵 | 14 | 解决1418人出行问题 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 33 |  |  | 莲花镇杨桂村通村公路建设项目 | 通村公路道路1km | 莲花镇 | 杨桂 | 40 | 解决987人出行问题 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 34 |  |  | 姜店乡牛庄村通村公路建设项目 | 通村公路道路0.4km | 姜店乡 | 牛庄 | 16 | 解决1347人出行问题 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 35 |  |  | 姜店乡冯庄村通村公路建设项目 | 通村公路道路1km | 姜店乡 | 冯庄 | 40 | 解决1230人出行问题 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 36 |  |  | 保和乡保和村通村公路建设项目 | 通村公路道路0.05km | 保和乡 | 保和 | 2 | 解决1264人出行问题 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 37 |  |  | 保和乡楼宋村通村公路建设项目 | 通村公路道路0.1km | 保和乡 | 楼宋 | 4 | 解决1835人出行问题 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 38 |  |  | 保和乡宗堂村通村公路建设项目 | 通村公路道路0.5km | 保和乡 | 宗堂 | 20 | 解决1630人出行问题 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 39 |  |  | 保和乡魏庄村通村公路建设项目 | 通村公路道路1.5km | 保和乡 | 魏庄 | 60 | 解决1565人出行问题 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 40 |  |  | 保和乡冯河村通村公路建设项目 | 通村公路道路0.7km | 保和乡 | 冯河 | 28 | 解决957人出行问题 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 41 | 农村 基础 设施 | 交 通 运 输 局 | 保和乡坡宋村通村公路建设项目 | 通村公路道路0.45km | 保和乡 | 坡宋 | 18 | 解决1100人出行问题 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 42 |  |  | 保和乡华庄村通村公路建设项目 | 通村公路道路1.1km | 保和乡 | 华庄 | 44 | 解决897人出行问题 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 43 |  |  | 九街镇后魏村通村公路建设项目 | 通村公路道路0.8km | 九街镇 | 后魏 | 32 | 解决1180人出行问题 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 44 |  |  | 九街镇桥张村通村公路建设项目 | 通村公路道路0.15km | 九街镇 | 桥张 | 6 | 解决1209人出行问题 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 45 |  |  | 九街镇拍刘村通村公路建设项目 | 通村公路道路0.4km | 九街镇 | 拍刘 | 16 | 解决876人出行问题 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 46 |  |  | 九街镇王庄村通村公路建设项目 | 通村公路道路1.2km | 九街镇 | 王庄 | 48 | 解决1270人出行问题 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 47 |  |  | 小计 | 通村公路道路共计40km |  |  | 1600 | 解决65891人（其中贫困人口4296人）出行问题 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 48 |  | 扶 贫 办 | 文峰乡何庄 村内道路建设 | 文峰乡何庄 村内道路11590平方米 | 文峰乡 | 何庄村 | 92.72 | 解决1264人村内出行问题 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 49 |  |  | 北舞渡镇蒿庄 村内道路建设 | 北舞渡镇蒿庄 村村内道路9570平方米 | 北舞渡镇 | 蒿庄村 | 76.56 | 解决1510人村内出行问题 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 50 |  |  | 北舞渡镇菜园刘 村内道路建设 | 北舞渡镇菜园刘 村内道路10345平方米 | 北舞渡镇 | 菜园刘 | 82.76 | 解决1086人村内出行问题 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 51 |  |  | 太尉镇邢庄 村内道路建设 | 太尉镇邢庄村村内道路10684平方米 | 太尉镇 | 邢庄村 | 85.47 | 解决1011人村内出行问题 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 52 | 农村 基础 设施 | 扶 贫 办 | 太尉镇关寨村 村内道路建设 | 太尉镇关寨村村内道路10208平方米 | 太尉镇 | 关寨村 | 81.67 | 解决1622人村内出行问题 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 53 |  |  | 太尉镇蔡营村 村内道路建设 | 太尉镇蔡营村村内道路9887平方米 | 太尉镇 | 蔡营村 | 79.1 | 解决1836人村内出行问题 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 54 |  |  | 辛安镇大尹村 村内道路建设 | 辛安镇大尹村村内道路10785平方米 | 辛安镇 | 大尹村 | 86.28 | 解决1172人村内出行问题 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 55 |  |  | 章化乡河湾村 村内道路建设 | 章化乡河湾村村内道路9064平方米 | 章化乡 | 河湾村 | 72.51 | 解决1060人村内出行问题 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 56 |  |  | 章化乡刘庄 村内道路建设 | 章化乡刘庄村村内道路11824平方米 | 章化乡 | 刘庄村 | 94.59 | 解决1832人村内出行问题 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 57 |  |  | 章化乡朱左村 村内道路建设 | 章化乡朱左村村内道路11100平方米 | 章化乡 | 朱左村 | 88.8 | 解决1410人村内出行问题 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 58 |  |  | 吴城镇寨子张 村内道路建设 | 吴城镇寨子张村内道路8324平方米 | 吴城镇 | 寨子张 | 66.59 | 解决1150人村内出行问题 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 59 |  |  | 侯集镇苏庄村 村内道路建设 | 侯集镇苏庄村村内道路8654平方米 | 侯集镇 | 苏庄村 | 69.22 | 解决1351人村内出行问题 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 60 |  |  | 侯集镇东小张 村内道路建设 | 侯集镇东小张村内道路9238平方米 | 侯集镇 | 东小张 | 73.9 | 解决1408人村内出行问题 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 61 |  |  | 侯集镇栗子园 村内道路建设 | 侯集镇栗子园村内道路11144平方米 | 侯集镇 | 栗子园 | 89.15 | 解决1295人村内出行问题 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 62 |  |  | 侯集镇陈庄 村内道路建设 | 侯集镇陈庄村内道路9315平方米 | 侯集镇 | 陈庄村 | 74.52 | 解决1114人村内出行问题 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 63 |  |  | 马村乡任桥村 村内道路建设 | 马村乡任桥村村内道路9453平方米 | 马村乡 | 任桥村 | 75.62 | 解决1252人村内出行问题 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 64 |  |  | 马村乡慕庄村 村内道路建设 | 马村乡慕庄村村内道路12612平方米 | 马村乡 | 慕庄村 | 100.96 | 解决1521人村内出行问题 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 65 | 农村 基础 设施 | 扶 贫 办 | 孟寨镇小丁湾 村内道路建设 | 孟寨镇小丁湾村内道路10416平方米 | 孟寨镇 | 小丁湾 | 83.33 | 解决998人村内出行问题 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 66 |  |  | 孟寨镇小王庄 村内道路建设 | 孟寨镇小王庄村内道路13081平方米 | 孟寨镇 | 小王庄 | 104.65 | 解决1293人村内出行问题 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 67 |  |  | 孟寨镇龙西村 村内道路建设 | 孟寨镇龙西村村内道路10740平方米 | 孟寨镇 | 龙西村 | 85.92 | 解决1010人村内出行问题 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 68 |  |  | 孟寨镇龙东村村内道路建设 | 孟寨镇龙东村村内道路10207平方米 | 孟寨镇 | 龙东村 | 81.65 | 解决1074人村内出行问题 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 69 |  |  | 莲花镇大赵村 村内道路建设 | 莲花镇大赵村村内道路9138平方米 | 莲花镇 | 大赵村 | 73.1 | 解决1100人村内出行问题 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 70 |  |  | 莲花镇史渡口村 村内道路建设 | 莲花镇史渡口村内道路14473平方米 | 莲花镇 | 史渡口 | 115.78 | 解决1786人村内出行问题 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 71 |  |  | 姜店乡华马村 村内道路建设 | 姜店乡华马村村内道路8038平方米 | 姜店乡 | 华马村 | 64.3 | 解决765人村内出行问题 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 72 |  |  | 姜店乡牛庄村 村内道路建设 | 姜店乡牛庄村村内道路11771平方米 | 姜店乡 | 牛庄村 | 94.17 | 解决1347人村内出行问题 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 73 |  |  | 姜店乡孙湾村 村内道路建设 | 姜店乡孙湾村村内道路9130平方米 | 姜店乡 | 孙湾村 | 73.04 | 解决634人村内出行问题 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 74 |  |  | 姜店乡大王村 村内道路建设 | 姜店乡大王村村内道路10541平方米 | 姜店乡 | 大王村 | 84.33 | 解决1970人村内出行问题 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 75 |  |  | 姜店乡冯庄村 村内道路建设 | 姜店乡冯庄村村内道路10618平方米 | 姜店乡 | 冯庄村 | 84.94 | 解决1230人村内出行问题 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 76 |  |  | 保和乡保和村 村内道路建设 | 保和乡保和村村内道路6513平方米 | 保和乡 | 保和村 | 52.1 | 解决1264人村内出行问题 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 77 |  |  | 保和乡宗堂村 村内道路建设 | 保和乡宗堂村村内道路10349平方米 | 保和乡 | 宗堂村 | 82.8 | 解决1630人村内出行问题 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 78 | 农村 基础 设施 | 扶 贫 办 | 保和乡上澧村 村内道路建设 | 保和乡上澧村村内道路9085平方米 | 保和乡 | 上澧村 | 72.68 | 解决1172人村内出行问题 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 79 |  |  | 保和乡冯河村 村内道路建设 | 保和乡冯河村村内道路10509平方米 | 保和乡 | 冯河村 | 84.07 | 解决957人村内出行问题 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 80 |  |  | 保和乡坡宋村 村内道路建设 | 保和乡坡宋村村内道路11852平方米 | 保和乡 | 坡宋村 | 94.82 | 解决1100人村内出行问题 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 81 |  |  | 九街镇徐集村 村内道路建设 | 九街镇徐集村村内道路10048平方米 | 九街镇 | 徐集村 | 80.38 | 解决1353人村内出行问题 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 82 |  |  | 九街镇老樊村 村内道路建设 | 九街镇老樊村村内道路8204平方米 | 九街镇 | 老樊村 | 65.63 | 解决1036人村内出行问题 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 83 |  |  | 小计 | 35个贫困村村内道路358510平方米 |  |  | 2868.11 | 解决35个贫困村44613人（其中贫困人口4179人）出行问题 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 84 |  | 水 利 局 | 章化乡河湾村 安全饮水项目 | 章化乡河湾村安全 饮水提升工程 | 章化乡 | 河湾村 | 56 | 解决1060人饮水安全问题 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 85 |  |  | 章化乡刘庄村 安全饮水项目 | 章化乡刘庄村安全 饮水提升工程 | 章化乡 | 刘庄村 | 86 | 解决1620人饮水安全问题 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 86 |  |  | 章化乡李吉东村 安全饮水项目 | 章化乡李吉东村安全 饮水建设工程 | 章化乡 | 李吉东村 | 66 | 解决1251人饮水安全问题 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 87 |  |  | 章化乡李吉西村 安全饮水项目 | 章化乡李吉西村安全 饮水建设工程 | 章化乡 | 李吉西村 | 85 | 解决1610人饮水安全问题 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 88 |  |  | 吴城镇惠庄村 安全饮水项目 | 吴城镇惠庄村安全 饮水建设工程 | 吴城镇 | 惠庄村 | 71 | 解决1351人饮水安全问题 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 89 | 农村 基础 设施 | 水 利 局 | 吴城镇协义村 安全饮水项目 | 吴城镇协义村安全 饮水建设工程 | 吴城镇 | 协义村 | 56 | 解决1064人饮水安全问题 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 90 |  |  | 吴城镇端公陈村安全饮水项目 | 吴城镇端公陈村安全饮水建设工程 | 吴城镇 | 端公陈 | 43 | 解决817人饮水安全问题 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 91 |  |  | 吴城镇沟陈村 安全饮水项目 | 吴城镇沟陈村安全 饮水建设工程 | 吴城镇 | 沟陈村 | 31 | 解决581人饮水安全问题 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 92 |  |  | 吴城镇双楼村 安全饮水项目 | 吴城镇双楼村安全 饮水建设工程 | 吴城镇 | 双楼村 | 70 | 解决1324人饮水安全问题 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 93 |  |  | 侯集镇苏庄村 安全饮水项目 | 侯集镇苏庄村安全 饮水提升工程 | 侯集镇 | 苏庄村 | 72 | 解决1351人饮水安全问题 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 94 |  |  | 侯集镇东小张村 安全饮水项目 | 侯集镇东小张村 安全饮水提升工程 | 侯集镇 | 东小张村 | 72 | 解决1351人饮水安全问题 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 95 |  |  | 侯集镇王小贵村 安全饮水项目 | 侯集镇王小贵村 安全饮水建设工程 | 侯集镇 | 王小贵村 | 95 | 解决1800人饮水安全问题 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 96 |  |  | 侯集镇线郭村 安全饮水项目 | 侯集镇线郭村 安全饮水建设工程 | 侯集镇 | 线郭村 | 81 | 解决1522人饮水安全问题 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 97 |  |  | 侯集镇康庄村 安全饮水项目 | 侯集镇康庄村 安全饮水建设工程 | 侯集镇 | 康庄村 | 87 | 解决1633人饮水安全问题 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 98 |  |  | 侯集镇寨李村 安全饮水项目 | 侯集镇寨李村 安全饮水建设工程 | 侯集镇 | 寨李村 | 66 | 解决1242人饮水安全问题 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 99 |  |  | 侯集镇栗子园 安全饮水项目 | 侯集镇栗子园安全 饮水提升工程 | 侯集镇 | 栗子园 | 69 | 解决1295人饮水安全问题 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 100 | 农村 基础 设施 | 水 利 局 | 侯集镇陈庄村 安全饮水项目 | 侯集镇陈庄村安全 饮水提升工程 | 侯集镇 | 陈庄村 | 59 | 解决1114人饮水安全问题 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 101 |  |  | 侯集镇余庄村 安全饮水项目 | 侯集镇余庄村安全 饮水改造工程 | 侯集镇 | 余庄村 | 39 | 解决人735饮水安全问题 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 102 |  |  | 马村乡华店村 安全饮水项目 | 马村乡华店村安全 饮水建设工程 | 马村乡 | 华店村 | 102 | 解决1930人饮水安全问题 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 103 |  |  | 马村乡任桥村 安全饮水项目 | 马村乡任桥村安全 饮水建设工程 | 马村乡 | 任桥村 | 66 | 解决1252人饮水安全问题 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 104 |  |  | 马村乡尚张村 安全饮水项目 | 马村乡尚张村安全 饮水提升工程 | 马村乡 | 尚张村 | 52 | 解决989人饮水安全问题 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 105 |  |  | 马村乡碾王村 安全饮水项目 | 马村乡碾王村 安全饮水建设工程 | 马村乡 | 碾王村 | 49 | 解决926人饮水安全问题 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 106 |  |  | 马村乡岗寺村 安全饮水项目 | 马村乡岗寺村 安全饮水提升工程 | 马村乡 | 岗寺村 | 59 | 解决1107人饮水安全问题 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 107 |  |  | 马村乡小寨村 安全饮水项目 | 马村乡小寨村 安全饮水提升工程 | 马村乡 | 小寨村 | 48 | 解决909人饮水安全问题 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 108 |  |  | 马村乡湖西蔡村 安全饮水项目 | 马村乡湖西蔡村 安全饮水提升工程 | 马村乡 | 湖西蔡村 | 70 | 解决1317人饮水安全问题 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 109 |  |  | 马村乡张王庄村 安全饮水项目 | 马村乡张王庄村 安全饮水提升工程 | 马村乡 | 张王庄村 | 51 | 解决972人饮水安全问题 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 110 |  |  | 马村乡大郭村 安全饮水项目 | 马村乡大郭村安全 饮水建设工程 | 马村乡 | 大郭庄 | 90 | 解决1700人饮水安全问题 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 111 | 农村 基础 设施 | 水 利 局 | 孟寨镇魏寨村 安全饮水项目 | 孟寨镇魏寨村安全 饮水提升工程 | 孟寨镇 | 魏寨村 | 63 | 解决1187人饮水安全问题 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 112 |  |  | 孟寨镇庄罗村 安全饮水项目 | 孟寨镇庄罗村安全 饮水提升工程 | 孟寨镇 | 庄罗村 | 56 | 解决1062人饮水安全问题 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 113 |  |  | 姜店乡华马村 安全饮水项目 | 姜店乡华马村安全 饮水提升工程 | 姜店乡 | 华马村 | 41 | 解决765人饮水安全问题 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 114 |  |  | 姜店乡白付湾村 安全饮水项目 | 姜店乡白付湾村 安全饮水提升工程 | 姜店乡 | 白付湾村 | 38 | 解决718人饮水安全问题 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 115 |  |  | 姜店乡孙湾村 安全饮水项目 | 姜店乡孙湾村安全 饮水提升工程 | 姜店乡 | 孙湾村 | 34 | 解决634人饮水安全问题 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 116 |  |  | 九街镇吕湾村 安全饮水项目 | 九街镇吕湾村安全 饮水提升工程 | 九街镇 | 吕湾村 | 80 | 解决1516人饮水安全问题 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 117 |  |  | 九街镇后魏村 安全饮水项目 | 九街镇后魏村安全 饮水提升工程 | 九街镇 | 后魏村 | 63 | 解决1180人饮水安全问题 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 118 |  |  | 九街镇伸张村 安全饮水项目 | 九街镇伸张村 安全饮水建设工程 | 九街镇 | 伸张村 | 104 | 解决1967人饮水安全问题 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 119 |  |  | 九街镇何口村 安全饮水项目 | 九街镇何口村 安全饮水建设工程 | 九街镇 | 何口村 | 137 | 解决2580人饮水安全问题 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 120 |  |  | 九街镇老樊村 安全饮水项目 | 九街镇老樊村安全 饮水建设工程 | 九街镇 | 老樊村 | 55 | 解决1036人饮水安全问题 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 121 |  |  | 九街镇屈岗村 安全饮水项目 | 九街镇屈岗村安全 饮水建设工程 | 九街镇 | 屈岗村 | 80 | 解决1512人饮水安全问题 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 122 | 农村 基础 设施 | 水 利 局 | 保和乡坡宋村 安全饮水项目 | 保和乡坡宋村安全 饮水建设工程 | 保和乡 | 坡宋村 | 58 | 解决1100人饮水安全问题 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 123 |  |  | 小计 | 39个贫困村实施安全饮水巩固提升工程 |  |  | 2600 | 解决655户贫困户2088人贫困人口饮水安全问题 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 124 |  | 住 建 委 | 莲花镇农村危房改造项目 | 莲花镇农村危房改造工程 | 莲花镇 |  | 140 | 解决100户贫困户住房安全问题 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 125 |  |  | 章化乡农村危房改造项目 | 章化乡农村危房改造工程 | 章化乡 |  | 117.6 | 解决84户贫困户住房安全问题 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 126 |  |  | 孟寨镇农村危房改造项目 | 孟寨镇农村危房改造工程 | 孟寨镇 |  | 270.2 | 解决193户贫困户住房安全问题 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 127 |  |  | 保和乡农村危房改造项目 | 保和乡农村危房改造工程 | 保和乡 |  | 243.6 | 解决174户贫困户住房安全问题 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 128 |  |  | 太尉镇农村危房改造项目 | 太尉镇农村危房改造工程 | 太尉镇 |  | 225.4 | 解决161户贫困户住房安全问题 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 129 |  |  | 姜店乡农村危房改造项目 | 姜店乡农村危房改造工程 | 姜店乡 |  | 177.8 | 解决127户贫困户住房安全问题 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 130 |  |  | 吴城镇农村危房改造项目 | 吴城镇农村危房改造工程 | 吴城镇 |  | 159.6 | 解决114户贫困户住房安全问题 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 131 | 农村 基础 设施 | 住 建 委 | 九街镇农村危房改造项目 | 九街镇农村危房改造工程 | 九街镇 |  | 113.4 | 解决81户贫困户住房安全问题 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 132 |  |  | 北舞渡镇农村危房改造项目 | 北舞渡镇农村危房改造工程 | 北舞渡镇 |  | 133 | 解决95户贫困户住房安全问题 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 133 |  |  | 马村乡农村危房改造项目 | 马村乡农村危房改造工程 | 马村乡 |  | 198.8 | 解决142户贫困户住房安全问题 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 134 |  |  | 侯集镇农村危房改造项目 | 侯集镇农村危房改造工程 | 侯集镇 |  | 145.6 | 解决104户贫困户住房安全问题 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 135 |  |  | 文峰乡农村危房改造项目 | 文峰乡农村危房改造工程 | 文峰乡 |  | 137.2 | 解决98户贫困户住房安全问题 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 136 |  |  | 辛安镇农村危房改造项目 | 辛安镇农村危房改造工程 | 辛安镇 |  | 152.6 | 解决109户贫困户住房安全问题 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 137 |  |  | 小计 | 为1582户建档立卡贫困户实施危房改造 |  |  | 2214.8 | 解决1582户贫困户住房安全问题 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 138 | 产业 发展 | 扶 贫 办 | 到户增收项目 | 保和乡香菇种植项目 | 保和乡 | 何庄、十里铺、钟庄、杨树郭、棉李、苗庄、竹园李、高堂、朱耀环、贾庄、路林、赵寨、张古洞、大路李、卸东、卸西、袁集、岗张、湾马、二郎、乔沟、沟李、段庄、洼徐、孟庄、大张、上澧、魏庄、宗堂、陡沟陈 | 287.5 | 受益贫困户575户 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 139 |  |  | 到户增收项目 | 文峰乡香菇种植项目 | 文峰乡 | 杨文进村、宋庄村、潘齐庄、五金陈村、泰山庙村、葛庄村、齐礼村、段庄村、乔庄村、薛村、藕池村、七里沟村、金庄村、东梁村、桐陈村、大汉李村、代庄村、小河刘村、冯岗村、前梁村、英李村、何庄村、城角杨村、碾刘村、李楼村、郑庄村、郭坟村 | 142 | 受益贫困户284户 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 140 | 产业 发展 | 扶 贫 办 | 到户增收项目 | 吴城镇花生种植与 分红项目 | 吴城镇 | 尚店、汪庄、东王、北高、袁庄、坡杨、学府、赵寨、南陈、苇塘、后曹、仙桥、昭寺、后刘、前刘、西王、板张、坡刘、边庄、惠庄、申店、协义、沟陈、谷老、寨子朱、寨子李、玉皇庙、端公陈）南高、英张、寨子张、袁庄、双楼、东王、北高 | 431.5 | 受益贫困户863户 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 141 |  |  | 到户增收项目 | 莲花镇肉羊、生猪 养殖项目 | 莲花镇 | 郭庄、包庄、朱寺、兴国周、于庄、弯庒、马湾、闫湾、半李、韩寨、王寨、长村赵、三官庙、刘庄、沈庄、玉皇庙、天边杨 | 143 | 受益贫困户286户 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 142 |  |  | 到户增收项目 | 姜店乡花生种植项目 | 姜店乡 | 大王村、华马村、牛庄村、冯庄村、干沟王、大刘、白付湾、姜东、连寺、蔡庄、李湾、董南、大宋、隆周、光国杨、塘河、李庄、田陈、殷庄、冻庄、杨天池、姜西、焦庄、路店、朱庄、董北 | 257 | 受益贫困户514户 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 143 | 产业 发展 | 扶 贫 办 | 到户增收项目 | 孟寨镇香菇种植项目 | 孟寨镇 | 刘集村、邢王村、小丁村、吴庄村、小王庄、龙东村、龙西村、孟王村、潘楼村、庄罗村、干杨、介庄、孟寨、宋桥、福来王、吉米张、大丁、周柴、寨子王、赵马、孙李、柿园胡、效集、丰庄、澧河、寇庄、黑郭、魏寨、邵店、梅庄、周马庄、黄庄、曹孟、大周庄 | 224.5 | 受益贫困户449户 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 144 |  |  | 到户增收项目 | 马村乡土豆、花生种植、 肉羊养殖项目 | 马村乡 | 任桥、黄林、放磨店、岗寺、小寨、碾王、郭庄、华店、关东、庞店、郭炎庄、沟陈、红旗、仙庄杨、张王庄、尚张、段窑、湾王、乔庄、湖西蔡、马北、马南、王徐、前姚、范台、板张、绰陈、关寨西村、慕庄村 | 241.5 | 受益贫困户483户 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 145 | 产业 发展 | 扶 贫 办 | 到户增收项目 | 章化乡花生种植项目 | 章化乡 | 店街村、岭张村、河湾村、刘庄村、梅湾村、康庄村、榆林村、孙郭庄、军李村、魏楼村、傅庄村、西魏村、简城村、大路孙村、绳刘村、任寨村、岭谢村、湾李村、赵庄村、老官李村、韩庄村、前古城村、后古城村、李吉东村、章化村 | 143.5 | 受益贫困户287户 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 146 |  |  | 到户增收项目 | 侯集镇入股分红项目 | 侯集镇 | 端公刘、栗子园、陈庄、东小张、东莲花、苏庄、余庄、井庄、小裴城、侯王、大张、秦庄、侯集、汤庄、马庄、碾张、闫刘、大岗、康庄、显王、金砖刘、湖李、油坊头、柿杨、王小贵、大黄、西小张、孙庄、芦郭、寨李、高寺、西莲花、线郭、河北街 | 274 | 受益贫困户548户 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 147 |  |  | 到户增收项目 | 太尉镇花生种植项目 | 太尉镇 | 关寨、邢庄、朱埠口、太尉、东郭庄、五虎、幸福刘、善德王、守义张、林庄、魏集、扁担徐、花赵、老刘庄 | 100 | 受益贫困户200户 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 148 | 产业 发展 | 扶 贫 办 | 到户增收项目 | 舞泉镇香菇种植项目 | 舞泉镇 | 西街、牛市口、大杨庄、瑶璋、高庄、张楼、西蔡、柴庄、董庄、双庙 | 23.5 | 受益贫困户47户 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 149 |  |  | 小计 | 实现全县所有建档立卡贫困户产业覆盖 |  |  | 2268 | 实现4217户贫困户11670人贫困人口稳定增收 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 150 |  |  | 金融扶贫项目 | 为建档立卡贫困户提供贴息贷款扶持 |  |  | 1500 | 受益5000户贫困户 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 151 |  |  | 小计 | 为建档立卡贫困户提供贴息贷款扶持 |  |  | 1500 | 受益5000户贫困户 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 152 |  | 人 社 局 | 就业创业基地建设项目 | 全县新建就业创业基地10个 |  |  | 500 | 受益贫困户9253户，贫困人口27879人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 153 | 基本 公共 服务 | 文 化 广 电 旅 游 局 | 北舞渡镇坡杨村综合性文化服务中心建设项目 | 北舞渡镇坡杨村文化广场建设660平方米 | 北舞渡镇 | 坡杨村 | 5.28 | 受益群众1280人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 154 |  |  | 北舞渡镇菜园刘综合性文化服务中心项目 | 北舞渡镇菜园刘文化广场建设1900平方米 | 北舞渡镇 | 菜园刘 | 15.2 | 受益群众1086人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 155 |  |  | 北舞渡镇田李村综合性文化中心建设项目 | 北舞渡镇田李村文化广场建设1080平方米 | 北舞渡镇 | 田李村 | 8.64 | 受益群众1603人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 156 |  |  | 文峰乡何庄村综合性文化中心建设项目 | 文峰乡何庄村文化广场 建设1050平方米 | 文峰乡 | 何庄村 | 8.4 | 受益群众1264人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 157 | 基本 公共 服务 | 文 化 广 电 旅 游 局 | 太尉镇关寨村综合性文化中心建设项目 | 太尉镇关寨村文化广场 建设1431平方米 | 太尉镇 | 关寨村 | 11.44 | 受益群众1622人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 158 |  |  | 章化乡河湾村综合性文化中心建设项目 | 章化乡河湾村文化广场建设962平方米 | 章化乡 | 河湾村 | 7.696 | 受益群众1060人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 159 |  |  | 章化乡刘庄村综合性文化中心建设项目 | 章化乡刘庄村文化广场建设1579平方米 | 章化乡 | 刘庄村 | 12.632 | 受益群众1832人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 160 |  |  | 章化乡智王村综合性文化中心建设项目 | 章化乡智王村文化广场建设1799平方米 | 章化乡 | 智王村 | 14.392 | 受益群众1220人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 161 |  |  | 章化乡朱左村综合性文化中心建设项目 | 章化乡朱左村文化广场建设1900平方米 | 章化乡 | 朱左村 | 15.2 | 受益群众1410人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 162 |  |  | 吴城镇双楼村综合性文化中心建设项目 | 吴城镇双楼村文化广场建设1080平方米 | 吴城镇 | 双楼村 | 8.64 | 受益群众1324人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 163 |  |  | 侯集镇苏庄村综合性文化中心建设项目 | 侯集镇苏庄村文化广场建设1500平方米 | 侯集镇 | 苏庄村 | 12 | 受益群众1351人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 164 |  |  | 侯集镇东小张综合性文化中心建设项目 | 侯集镇东小张文化广场建设1452平方米 | 侯集镇 | 东小张 | 11.616 | 受益群众1408人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 165 |  |  | 侯集镇栗子园综合性文化中心建设项目 | 侯集镇栗子园文化广场建设1288平方米 | 侯集镇 | 栗子园 | 10.304 | 受益群众1295人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 166 |  |  | 侯集镇陈庄村综合性文化中心建设项目 | 侯集镇陈庄村文化广场建设1253平方米 | 侯集镇 | 陈庄村 | 10.024 | 受益群众1114人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 167 |  |  | 侯集镇端公刘综合性文化中心建设项目 | 侯集镇端公刘文化广场建设1900平方米 | 侯集镇 | 端公刘 | 15.2 | 受益群众1460人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 168 |  |  | 马村乡关寨西综合性文化中心建设项目 | 马村乡关寨西文化广场建设1800平方米 | 马村乡 | 关寨西 | 14.4 | 受益群众1340人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 169 |  |  | 马村乡华店村综合性文化中心建设项目 | 马村乡华店村文化广场建设1900平方米 | 马村乡 | 华店村 | 15.2 | 受益群众1903人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 170 | 基本 公共 服务 | 文 化 广 电 旅 游 局 | 马村乡慕庄村综合性文化中心建设项目 | 马村乡慕庄村文化广场建设858平方米 | 马村乡 | 慕庄村 | 6.864 | 受益群众1521人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 171 |  |  | 马村乡范台村综合性文化中心建设项目 | 马村乡范台村文化广场建设1620平方米 | 马村乡 | 范台村 | 12.96 | 受益群众1420人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 172 |  |  | 马村乡段窑村综合性文化中心建设项目 | 马村乡段窑村文化广场建设1120平方米 | 马村乡 | 段窑村 | 8.96 | 受益群众1730人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 173 |  |  | 马村乡尚张村综合性文化中心建设项目 | 马村乡尚张村文化广场建设2000平方米 | 马村乡 | 尚张村 | 16 | 受益群众989人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 174 |  |  | 马村乡大郭村综合性文化中心建设项目 | 马村乡大郭村文化广场建设1900平方米 | 马村乡 | 大郭村 | 15.2 | 受益群众1700人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 175 |  |  | 孟寨镇小丁湾综合性文化中心建设项目 | 孟寨镇小丁湾文化广场建设750平方米 | 孟寨镇 | 小丁湾 | 6 | 受益群众998人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 176 |  |  | 孟寨镇小王庄综合性文化中心建设项目 | 孟寨镇小王庄文化广场建设1320平方米 | 孟寨镇 | 小王庄 | 10.56 | 受益群众1293人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 177 |  |  | 孟寨镇龙西村综合性文化中心建设项目 | 孟寨镇龙西村文化广场建设1445平方米 | 孟寨镇 | 龙西村 | 11.56 | 受益群众1010人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 178 |  |  | 孟寨镇龙东村综合性文化中心建设项目 | 孟寨镇龙东村文化广场建设1600平方米 | 孟寨镇 | 龙东村 | 12.8 | 受益群众1074人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 179 |  |  | 孟寨镇吴庄村综合性文化中心建设项目 | 孟寨镇吴庄村文化广场建设1500平方米 | 孟寨镇 | 吴庄村 | 12 | 受益群众1872人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 180 |  |  | 姜店乡华马村综合性文化中心建设项目 | 姜店乡华马村文化广场建设800平方米 | 姜店乡 | 华马村 | 6.4 | 受益群众765人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 181 |  |  | 姜店乡牛庄村综合性文化中心建设项目 | 姜店乡牛庄村文化广场建设1551平方米 | 姜店乡 | 牛庄村 | 12.408 | 受益群众1347人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 182 |  |  | 姜店乡大王村综合性文化中心建设项目 | 姜店乡大王村文化广场建设2000平方米 | 姜店乡 | 大王村 | 16 | 受益群众1970人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 183 | 基本 公共 服务 | 文 化 广 电 旅 游 局 | 姜店乡冯庄村综合性文化中心建设项目 | 姜店乡冯庄村文化广场建设2000平方米 | 姜店乡 | 冯庄村 | 16 | 受益群众1230人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 184 |  |  | 姜店乡徐庄村综合性文化中心建设项目 | 姜店乡徐庄村文化广场建设1950平方米 | 姜店乡 | 徐庄村 | 15.6 | 受益群众910人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 185 |  |  | 保和乡楼宋村综合性文化中心建设项目 | 保和乡楼宋村文化广场建设1950平方米 | 保和乡 | 楼宋村 | 15.6 | 受益群众1835人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 186 |  |  | 保和乡宗堂村综合性文化中心建设项目 | 保和乡宗堂村文化广场建设1800平方米 | 保和乡 | 宗堂村 | 14.4 | 受益群众1630人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 187 |  |  | 保和乡魏庄村综合性文化中心建设项目 | 保和乡魏庄村文化广场建设1046平方米 | 保和乡 | 魏庄村 | 8.368 | 受益群众1565人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 188 |  |  | 保和乡上澧村综合性文化中心建设项目 | 保和乡上澧村文化广场建设1950平方米 | 保和乡 | 上澧村 | 15.6 | 受益群众1172人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 189 |  |  | 保和乡冯河村综合性文化中心建设项目 | 保和乡冯河村文化广场建设1900平方米 | 保和乡 | 冯河村 | 15.2 | 受益群众957人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 190 |  |  | 保和乡坡宋村综合性文化中心建设项目 | 保和乡坡宋村文化广场建设1363平方米 | 保和乡 | 坡宋村 | 10.904 | 受益群众1100人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 191 |  |  | 保和乡陡沟陈综合性文化中心建设项目 | 保和乡陡沟陈文化广场建设759平方米 | 保和乡 | 陡沟陈 | 6.072 | 受益群众1780人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 192 |  |  | 九街镇后魏村综合性文化中心建设项目 | 九街镇后魏村文化广场建设1500平方米 | 九街镇 | 后魏村 | 12 | 受益群众1180人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 193 |  |  | 九街镇徐集村综合性文化中心建设项目 | 九街镇徐集村文化广场建设1800平方米 | 九街镇 | 徐集村 | 14.4 | 受益群众1353人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 194 |  |  | 九街镇老樊村综合性文化中心建设项目 | 九街镇老樊村文化广场建设1700平方米 | 九街镇 | 老樊村 | 13.6 | 受益群众1036人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 195 |  |  | 九街镇屈岗村综合性文化中心建设项目 | 九街镇屈岗村文化广场建设1900平方米 | 九街镇 | 屈岗村 | 15.22 | 受益群众1685人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 196 | 基本 公共 服务 | 文 化 广 电 旅 游 局 | 小计 | 文化活动广场建设（43个村）64618平方米 |  |  | 516.944 | 覆盖43个贫困村58694人（其中贫困人口4743人） | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 197 |  |  | 北舞渡镇蒿庄村综合性文化中心建设项目 | 北舞渡蒿庄村建设简易戏台一座 | 北舞渡镇 | 蒿庄村 | 10 | 受益群众1510人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 198 |  |  | 北舞渡镇坡杨村综合性文化中心建设项目 | 北舞渡镇坡杨村建设简易戏台一座 | 北舞渡镇 | 坡杨村 | 10 | 受益群众1280人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 199 |  |  | 北舞渡镇菜园刘综合性文化中心建设项目 | 北舞渡镇菜园刘建设简易戏台一座 | 北舞渡镇 | 菜园刘 | 10 | 受益群众1086人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 200 |  |  | 北舞渡镇田李村综合性文化中心建设项目 | 北舞渡镇田李村建设简易戏台一座 | 北舞渡镇 | 田李村 | 10 | 受益群众1603人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 201 |  |  | 文峰乡何庄村综合性文化中心建设项目 | 文峰乡何庄村建设简易 戏台一座 | 文峰乡 | 何庄村 | 10 | 受益群众1264人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 202 |  |  | 文峰乡李斌庄村综合性文化中心建设项目 | 文峰乡李斌庄建设简易 戏台一座 | 文峰乡 | 李斌庄 | 10 | 受益群众1044人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 203 |  |  | 文峰乡郭坟村综合性文化中心建设项目 | 文峰乡郭坟村建设简易 戏台一座 | 文峰乡 | 郭坟村 | 10 | 受益群众1275人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 204 |  |  | 太尉镇邢庄村综合性文化中心建设项目 | 太尉镇邢庄村建设简易 戏台一座 | 太尉镇 | 邢庄村 | 10 | 受益群众1011人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 205 |  |  | 太尉镇关寨村综合性文化中心建设项目 | 太尉镇关寨村建设简易戏台一座 | 太尉镇 | 关寨村 | 10 | 受益群众1622人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 206 | 基本 公共 服务 | 文 化 广 电 旅 游 局 | 辛安镇刘庄村综合性文化中心建设项目 | 辛安镇刘庄村建设简易 戏台一座 | 辛安镇 | 刘庄村 | 10 | 受益群众1227人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 207 |  |  | 吴城镇寨子张综合性文化中心建设项目 | 吴城镇寨子张建设简易 戏台一座 | 吴城镇 | 寨子张 | 10 | 受益群众1150人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 208 |  |  | 吴城镇双楼村综合性文化中心建设项目 | 吴城镇双楼村建设简易 戏台一座 | 吴城镇 | 双楼村 | 10 | 受益群众1324人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 209 |  |  | 吴城镇袁庄村综合性文化中心建设项目 | 吴城镇袁庄建设村简易 戏台一座 | 吴城镇 | 袁庄村 | 10 | 受益群众1170人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 210 |  |  | 侯集镇苏庄村综合性文化中心建设项目 | 侯集镇苏庄村建设简易 戏台一座 | 侯集镇 | 苏庄村 | 10 | 受益群众1351人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 211 |  |  | 侯集镇东小张综合性文化中心建设项目 | 侯集镇东小张建设简易 戏台一座 | 侯集镇 | 东小张 | 10 | 受益群众1408人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 212 |  |  | 侯集镇栗子园综合性文化中心建设项目 | 侯集镇栗子园建设简易 戏台一座 | 侯集镇 | 栗子园 | 10 | 受益群众1295人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 213 |  |  | 侯集镇陈庄村综合性文化中心建设项目 | 侯集镇陈庄村建设简易 戏台一座 | 侯集镇 | 陈庄村 | 10 | 受益群众1114人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 214 |  |  | 侯集镇端公刘村综合性文化中心建设项目 | 侯集镇端公刘建设简易 戏台一座 | 侯集镇 | 端公刘 | 10 | 受益群众1460人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 215 |  |  | 马村乡关寨西综合性文化中心建设项目 | 马村乡关寨西建设简易 戏台一座 | 马村乡 | 关寨西 | 10 | 受益群众1340人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 216 |  |  | 马村乡华店村综合性文化中心建设项目 | 马村乡华店村建设简易 戏台一座 | 马村乡 | 华店村 | 10 | 受益群众1903人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 217 |  |  | 马村乡任桥村综合性文化中心建设项目 | 马村乡任桥村建设简易 戏台一座 | 马村乡 | 任桥村 | 10 | 受益群众1252人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 218 |  |  | 马村乡慕庄村综合性文化中心建设项目 | 马村乡慕庄村建设简易 戏台一座 | 马村乡 | 慕庄村 | 10 | 受益群众1521人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 219 | 基本 公共 服务 | 文 化 广 电 旅 游 局 | 马村乡范台村综合性文化中心建设项目 | 马村乡范台村建设简易 戏台一座 | 马村乡 | 范台村 | 10 | 受益群众1420人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 220 |  |  | 马村乡前姚村综合性文化中心建设项目 | 马村乡前姚村建设简易 戏台一座 | 马村乡 | 前姚村 | 10 | 受益群众1832人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 221 |  |  | 马村乡大郭庄综合性文化中心建设项目 | 马村乡大郭庄建设简易 戏台一座 | 马村乡 | 大郭庄 | 10 | 受益群众1700人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 222 |  |  | 孟寨镇小丁湾综合性文化中心建设项目 | 孟寨镇小丁湾建设简易 戏台一座 | 孟寨镇 | 小丁湾 | 10 | 受益群众998人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 223 |  |  | 孟寨镇小王庄综合性文化中心建设项目 | 孟寨镇小王庄建设简易戏台一座 | 孟寨镇 | 小王庄 | 10 | 受益群众1293人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 224 |  |  | 孟寨镇龙西村综合性文化中心建设项目 | 孟寨镇龙西村建设简易 戏台一座 | 孟寨镇 | 龙西村 | 10 | 受益群众1010人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 225 |  |  | 孟寨镇邢王村综合性文化中心建设项目 | 孟寨镇邢王村建设简易 戏台一座 | 孟寨镇 | 邢王村 | 10 | 受益群众1788人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 226 |  |  | 孟寨镇吴庄村综合性文化中心建设项目 | 孟寨镇吴庄村建设简易 戏台一座 | 孟寨镇 | 吴庄村 | 10 | 受益群众1872人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 227 |  |  | 孟寨镇龙东村综合性文化中心建设项目 | 孟寨镇龙东村建设简易 戏台一座 | 孟寨镇 | 龙东村 | 10 | 受益群众1074人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 228 |  |  | 孟寨镇庄罗村综合性文化中心建设项目 | 孟寨镇庄罗村建设简易 戏台一座 | 孟寨镇 | 庄罗村 | 10 | 受益群众1062人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 229 |  |  | 侯集镇端公刘村综合性文化中心建设项目 | 侯集镇端公刘村建设简易 戏台一座 | 侯集镇 | 端公刘 | 10 | 受益群众1460人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 230 |  |  | 莲花镇史渡口综合性文化中心建设项目 | 莲花镇史渡口建设简易 戏台一座 | 莲花镇 | 史渡口 | 10 | 受益群众1786人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 231 |  |  | 姜店乡华马村综合性文化中心建设项目 | 姜店乡华马村建设简易 戏台一座 | 姜店乡 | 华马村 | 10 | 受益群众765人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 232 | 基本 公共 服务 | 文 化 广 电 旅 游 局 | 姜店乡牛庄村综合性文化中心建设项目 | 姜店乡牛庄村建设简易 戏台一座 | 姜店乡 | 牛庄村 | 10 | 受益群众1347人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 233 |  |  | 姜店乡大王村综合性文化中心建设项目 | 姜店乡大王村建设简易 戏台一座 | 姜店乡 | 大王村 | 10 | 受益群众1970人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 234 |  |  | 姜店乡冯庄村综合性文化中心建设项目 | 姜店乡冯庄村建设简易 戏台一座 | 姜店乡 | 冯庄村 | 10 | 受益群众1230人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 235 |  |  | 姜店乡徐庄村综合性文化中心建设项目 | 姜店乡徐庄村建设简易 戏台一座 | 姜店乡 | 徐庄村 | 10 | 受益群众910人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 236 |  |  | 保和乡冯河村综合性文化中心建设项目 | 保和乡冯河村建设简易 戏台一座 | 保和乡 | 冯河村 | 10 | 受益群众957人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 237 |  |  | 保和乡坡宋村综合性文化中心建设项目 | 保和乡坡宋村建设简易 戏台一座 | 保和乡 | 坡宋村 | 10 | 受益群众1100人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 238 |  |  | 保和乡宗堂村综合性文化中心建设项目 | 保和乡宗堂村建设简易 戏台一座 | 保和乡 | 宗堂村 | 10 | 受益群众1630人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 239 |  |  | 保和乡保和村综合性文化中心建设项目 | 保和乡保和村建设简易 戏台一座 | 保和乡 | 保和村 | 10 | 受益群众1264人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 240 |  |  | 保和乡上澧村综合性文化中心建设项目 | 保和乡上澧村建设简易 戏台一座 | 保和乡 | 上澧村 | 10 | 受益群众1172人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 241 |  |  | 保和乡魏庄村综合性文化中心建设项目 | 保和乡魏庄村建设简易戏台一座 | 保和乡 | 魏庄村 | 10 | 受益群众1565人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 242 |  |  | 九集镇后魏村综合性文化中心建设项目 | 九街镇后魏村建设简易 戏台一座 | 九街镇 | 后魏村 | 10 | 受益群众1180人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 243 |  |  | 九集镇老樊村综合性文化中心建设项目 | 九街镇老樊村建设简易 戏台一座 | 九街镇 | 老樊村 | 10 | 受益群众1036人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 244 |  |  | 九集镇屈岗村综合性文化中心建设项目 | 九街镇屈岗村建设简易 戏台一座 | 九街镇 | 屈岗村 | 10 | 受益群众1685人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 245 | 基本 公共 服务 | 文 化 广 电 旅 游 局 | 九集镇徐集村综合性文化中心建设项目 | 九街镇徐集村建设简易 戏台一座 | 九街镇 | 徐集村 | 10 | 受益群众1353人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 246 |  |  | 章化乡刘庄村综合性文化中心建设项目 | 章化乡刘庄村建设简易 戏台一座 | 章化乡 | 刘庄村 | 10 | 受益群众1832人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 247 |  |  | 小计 | 简易戏台（50个村）50座 |  |  | 500 | 覆盖50个贫困村67501人（其中贫困人口3806人） | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 248 |  |  | 北舞渡蒿庄村综合性文化中心建设项目 | 北舞渡蒿庄村建设宣传栏 | 北舞渡镇 | 蒿庄村 | 0.5 | 受益群众1510人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 249 |  |  | 北舞渡坡杨村综合性文化中心建设项目 | 北舞渡坡杨村建设宣传栏 | 北舞渡镇 | 坡杨村 | 0.5 | 受益群众1280人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 250 |  |  | 北舞渡菜园刘综合性文化中心建设项目 | 北舞渡菜园刘建设宣传栏 | 北舞渡镇 | 菜园刘 | 0.5 | 受益群众1086人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 251 |  |  | 北舞渡田李村综合性文化中心建设项目 | 北舞渡田李村建设宣传栏 | 北舞渡镇 | 田李村 | 0.5 | 受益群众1603人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 252 |  |  | 文峰乡何庄村综合性文化中心建设项目 | 文峰乡何庄村建设宣传栏 | 文峰乡 | 何庄村 | 0.5 | 受益群众1264人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 253 |  |  | 文峰乡李斌庄综合性文化中心建设项目 | 文峰乡李斌庄建设宣传栏 | 文峰乡 | 李斌庄 | 0.5 | 受益群众1044人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 254 |  |  | 文峰乡郭坟村综合性文化中心建设项目 | 文峰乡郭坟村建设宣传栏 | 文峰乡 | 郭坟村 | 0.5 | 受益群众1275人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 255 |  |  | 太尉镇邢庄村综合性文化中心建设项目 | 太尉镇邢庄村建设宣传栏 | 太尉镇 | 邢庄村 | 0.5 | 受益群众1011人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 256 |  |  | 太尉镇关寨村综合性文化中心建设项目 | 太尉镇关寨村建设宣传栏 | 太尉镇 | 关寨村 | 0.5 | 受益群众1622人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 257 |  |  | 太尉镇蔡营村综合性文化中心建设项目 | 太尉镇蔡营村建设宣传栏 | 太尉镇 | 蔡营村 | 0.5 | 受益群众1836人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 258 | 基本 公共 服务 | 文 化 广 电 旅 游 局 | 太尉镇西郭庄综合性文化中心建设项目 | 太尉镇西郭庄建设宣传栏 | 太尉镇 | 西郭庄 | 0.5 | 受益群众1254人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 259 |  |  | 辛安镇刘庄村综合性文化中心建设项目 | 辛安镇刘庄村建设宣传栏 | 辛安镇 | 刘庄村 | 0.5 | 受益群众1227人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 260 |  |  | 章化乡河湾村综合性文化中心建设项目 | 章化乡河湾村建设宣传栏 | 章化乡 | 河湾村 | 0.5 | 受益群众1060人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 261 |  |  | 章化乡刘庄村综合性文化中心建设项目 | 章化乡刘庄村建设宣传栏 | 章化乡 | 刘庄村 | 0.5 | 受益群众1832人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 262 |  |  | 吴城镇寨子张综合性文化中心建设项目 | 吴城镇寨子张建设宣传栏 | 吴城镇 | 寨子张 | 0.5 | 受益群众1150人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 263 |  |  | 吴城镇双楼村综合性文化中心建设项目 | 吴城镇双楼村建设宣传栏 | 吴城镇 | 双楼村 | 0.5 | 受益群众1324人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 264 |  |  | 吴城镇袁庄村综合性文化中心建设项目 | 吴城镇袁庄村建设宣传栏 | 吴城镇 | 袁庄村 | 0.5 | 受益群众1170人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 265 |  |  | 吴城镇汪庄村综合性文化中心建设项目 | 吴城镇汪庄村建设宣传栏 | 吴城镇 | 汪庄村 | 0.5 | 受益群众1810人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 266 |  |  | 吴城镇北高村综合性文化中心建设项目 | 吴城镇北高村建设宣传栏 | 吴城镇 | 北高村 | 0.5 | 受益群众1593人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 267 |  |  | 侯集镇苏庄村综合性文化中心建设项目 | 侯集镇苏庄村建设宣传栏 | 侯集镇 | 苏庄村 | 0.5 | 受益群众1351人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 268 |  |  | 侯集镇东小张综合性文化中心建设项目 | 侯集镇东小张建设宣传栏 | 侯集镇 | 东小张 | 0.5 | 受益群众1408人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 269 |  |  | 侯集镇余庄村综合性文化中心建设项目 | 侯集镇余庄村建设宣传栏 | 侯集镇 | 余庄村 | 0.5 | 受益群众837人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 270 |  |  | 侯集镇小裴城综合性文化中心建设项目 | 侯集镇小裴城建设宣传栏 | 侯集镇 | 小裴城 | 0.5 | 受益群众1100人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 271 | 基本 公共 服务 | 文 化 广 电 旅 游 局 | 侯集镇井庄村综合性文化中心建设项目 | 侯集镇井庄村建设宣传栏 | 侯集镇 | 井庄村 | 0.5 | 受益群众1817人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 272 |  |  | 侯集镇栗子园综合性文化中心建设项目 | 侯集镇栗子园建设宣传栏 | 侯集镇 | 栗子园 | 0.5 | 受益群众1295人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 273 |  |  | 侯集镇陈庄村综合性文化中心建设项目 | 侯集镇陈庄村建设宣传栏 | 侯集镇 | 陈庄村 | 0.5 | 受益群众1114人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 274 |  |  | 侯集镇端公刘综合性文化中心建设项目 | 侯集镇端公刘建设宣传栏 | 侯集镇 | 端公刘 | 0.5 | 受益群众1460人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 275 |  |  | 侯集镇东莲花综合性文化中心建设项目 | 侯集镇东莲花建设宣传栏 | 侯集镇 | 东莲花 | 0.5 | 受益群众1197人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 276 |  |  | 马村乡关寨西综合性文化中心建设项目 | 马村乡关寨西建设宣传栏 | 马村乡 | 关寨西 | 0.5 | 受益群众1340人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 277 |  |  | 马村乡华店村综合性文化中心建设项目 | 马村乡华店村建设宣传栏 | 马村乡 | 华店村 | 0.5 | 受益群众1903人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 278 |  |  | 马村乡任桥村综合性文化中心建设项目 | 马村乡任桥村建设宣传栏 | 马村乡 | 任桥村 | 0.5 | 受益群众1252人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 279 |  |  | 马村乡慕庄村综合性文化中心建设项目 | 马村乡慕庄村建设宣传栏 | 马村乡 | 慕庄村 | 0.5 | 受益群众1521人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 280 |  |  | 马村乡前姚村综合性文化中心建设项目 | 马村乡前姚村建设宣传栏 | 马村乡 | 前姚村 | 0.5 | 受益群众1832人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 281 |  |  | 马村乡段窑村综合性文化中心建设项目 | 马村乡段窑村建设宣传栏 | 马村乡 | 段窑村 | 0.5 | 受益群众1730人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 282 |  |  | 马村乡尚张村综合性文化中心建设项目 | 马村乡尚张村建设宣传栏 | 马村乡 | 尚张村 | 0.5 | 受益群众989人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 283 |  |  | 马村乡大郭庄综合性文化中心建设项目 | 马村乡大郭庄建设宣传栏 | 马村乡 | 大郭庄 | 0.5 | 受益群众1700人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 284 | 基本 公共 服务 | 文 化 广 电 旅 游 局 | 孟寨镇小丁湾综合性文化中心建设项目 | 孟寨镇小丁湾建设宣传栏 | 孟寨镇 | 小丁湾 | 0.5 | 受益群众998人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 285 |  |  | 孟寨镇孟王村综合性文化中心建设项目 | 孟寨镇孟王村建设宣传栏 | 孟寨镇 | 孟王村 | 0.5 | 受益群众1788人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 286 |  |  | 孟寨镇小王庄综合性文化中心建设项目 | 孟寨镇小王庄建设宣传栏 | 孟寨镇 | 小王庄 | 0.5 | 受益群众1293人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 287 |  |  | 孟寨镇龙西村综合性文化中心建设项目 | 孟寨镇龙西村建设宣传栏 | 孟寨镇 | 龙西村 | 0.5 | 受益群众1010人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 288 |  |  | 孟寨镇龙东村综合性文化中心建设项目 | 孟寨镇龙东村建设宣传栏 | 孟寨镇 | 龙东村 | 0.5 | 受益群众1074人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 289 |  |  | 孟寨镇庄罗村综合性文化中心建设项目 | 孟寨镇庄罗村建设宣传栏 | 孟寨镇 | 庄罗村 | 0.5 | 受益群众1062人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 290 |  |  | 孟寨镇邢王村综合性文化中心建设项目 | 孟寨镇邢王村建设宣传栏 | 孟寨镇 | 邢王村 | 0.5 | 受益群众1636人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 291 |  |  | 孟寨镇吴庄村综合性文化中心建设项目 | 孟寨镇吴庄村建设宣传栏 | 孟寨镇 | 吴庄村 | 0.5 | 受益群众1872人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 292 |  |  | 莲花镇薛寨村综合性文化中心建设项目 | 莲花镇薛寨村建设宣传栏 | 莲花镇 | 薛寨村 | 0.5 | 受益群众2039人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 293 |  |  | 莲花镇大赵村综合性文化中心建设项目 | 莲花镇大赵村建设宣传栏 | 莲花镇 | 大赵村 | 0.5 | 受益群众1100人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 294 |  |  | 莲花镇史渡口综合性文化中心建设项目 | 莲花镇史渡口建设宣传栏 | 莲花镇 | 史渡口 | 0.5 | 受益群众1786人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 295 |  |  | 姜店乡华马村综合性文化中心建设项目 | 姜店乡华马村建设宣传栏 | 姜店乡 | 华马村 | 0.5 | 受益群众765人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 296 |  |  | 姜店乡牛庄村综合性文化中心建设项目 | 姜店乡牛庄村建设宣传栏 | 姜店乡 | 牛庄村 | 0.5 | 受益群众1347人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 297 | 基本 公共 服务 | 文 化 广 电 旅 游 局 | 姜店乡孙湾村综合性文化中心建设项目 | 姜店乡孙湾村建设宣传栏 | 姜店乡 | 孙湾村 | 0.5 | 受益群众634人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 298 |  |  | 姜店乡大王村综合性文化中心建设项目 | 姜店乡大王村建设宣传栏 | 姜店乡 | 大王村 | 0.5 | 受益群众1970人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 299 |  |  | 姜店乡冯庄村综合性文化中心建设项目 | 姜店乡冯庄村建设宣传栏 | 姜店乡 | 冯庄村 | 0.5 | 受益群众1230人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 300 |  |  | 姜店乡徐庄村综合性文化中心建设项目 | 姜店乡徐庄村建设宣传栏 | 姜店乡 | 徐庄村 | 0.5 | 受益群众910人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 301 |  |  | 保和乡保和村综合性文化中心建设项目 | 保和乡保和村建设宣传栏 | 保和乡 | 保和村 | 0.5 | 受益群众1264人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 302 |  |  | 保和乡楼宋村综合性文化中心建设项目 | 保和乡楼宋村建设宣传栏 | 保和乡 | 楼宋村 | 0.5 | 受益群众1835人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 303 |  |  | 保和乡宗堂村综合性文化中心建设项目 | 保和乡宗堂村建设宣传栏 | 保和乡 | 宗堂村 | 0.5 | 受益群众1630人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 304 |  |  | 保和乡魏庄村综合性文化中心建设项目 | 保和乡魏庄村建设宣传栏 | 保和乡 | 魏庄村 | 0.5 | 受益群众1565人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 305 |  |  | 保和乡上澧村综合性文化中心建设项目 | 保和乡上澧村建设宣传栏 | 保和乡 | 上澧村 | 0.5 | 受益群众1172人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 306 |  |  | 保和乡冯河村综合性文化中心建设项目 | 保和乡冯河村建设宣传栏 | 保和乡 | 冯河村 | 0.5 | 受益群众957人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 307 |  |  | 保和乡坡宋村综合性文化中心建设项目 | 保和乡坡宋村建设宣传栏 | 保和乡 | 坡宋村 | 0.5 | 受益群众1100人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 308 |  |  | 保和乡陡沟陈综合性文化中心建设项目 | 保和乡陡沟陈建设宣传栏 | 保和乡 | 陡沟陈 | 0.5 | 受益群众1780人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 309 |  |  | 九街镇吕湾村综合性文化中心建设项目 | 九街镇吕湾村建设宣传栏 | 九街镇 | 吕湾村 | 0.5 | 受益群众1516人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 310 | 基本 公共 服务 | 文 化 广 电 旅 游 局 | 九街镇后魏村综合性文化中心建设项目 | 九街镇后魏村建设宣传栏 | 九街镇 | 后魏村 | 0.5 | 受益群众1180人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 311 |  |  | 九街镇徐集村综合性文化中心建设项目 | 九街镇徐集村建设宣传栏 | 九街镇 | 徐集村 | 0.5 | 受益群众1353人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 312 |  |  | 九街镇老樊村综合性文化中心建设项目 | 九街镇老樊村建设宣传栏 | 九街镇 | 老樊村 | 0.5 | 受益群众1036人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 313 |  |  | 九街镇屈岗村综合性文化中心建设项目 | 九街镇屈岗村建设宣传栏 | 九街镇 | 屈岗村 | 0.5 | 受益群众1685人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 314 |  |  | 小计 | 为66个村进行宣传栏建设 |  |  | 33 | 覆盖62个贫困村90384人 （其中贫困人口6875人） | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 315 |  |  | 莲花镇薛寨村综合性文化服务中心建设项目 | 文化活动室1间 | 莲花镇 | 薛寨村 | 10 | 受益群众2039人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 316 |  |  | 小计 | 修建文化活动室一间 |  |  | 10 | 受益群众2039人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 317 |  |  | 北舞渡镇蒿庄村综合性文化服务中心建设项目 | 广播器材1套 | 北舞渡镇 | 蒿庄村 | 0.2 | 受益群众1510人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 318 |  |  | 北舞渡镇菜园刘村综合性文化服务中心建设项目 | 广播器材1套 | 北舞渡镇 | 菜园刘 | 0.2 | 受益群众1086人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 319 | 基本 公共 服务 | 文 化 广 电 旅 游 局 | 北舞渡镇田李村综合性文化服务中心建设项目 | 广播器材1套 | 北舞渡镇 | 田李村 | 0.2 | 受益群众1603人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 320 |  |  | 文峰乡李斌庄村综合性文化服务中心建设项目 | 广播器材1套 | 文峰乡 | 李斌庄 | 0.2 | 受益群众1044人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 321 |  |  | 文峰乡何庄村综合性文化服务中心建设项目 | 广播器材1套 | 文峰乡 | 何庄村 | 0.2 | 受益群众1264人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 322 |  |  | 文峰乡郭坟村综合性文化服务中心建设项目 | 广播器材1套 | 文峰乡 | 郭坟村 | 0.2 | 受益群众1275人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 323 |  |  | 太尉镇关寨村综合性文化服务中心建设项目 | 广播器材1套 | 太尉镇 | 关寨村 | 0.2 | 受益群众1622人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 324 |  |  | 太尉镇西郭庄村综合性文化服务中心建设项目 | 广播器材1套 | 太尉镇 | 西郭庄 | 0.2 | 受益群众1254人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 325 |  |  | 太尉镇蔡营村综合性文化服务中心建设项目 | 广播器材1套 | 太尉镇 | 蔡营 | 0.2 | 受益群众1836人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 326 |  |  | 辛安镇刘庄村综合性文化服务中心建设项目 | 广播器材1套 | 辛安镇 | 刘庄 | 0.2 | 受益群众1227人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 327 | 基本 公共 服务 | 文 化 广 电 旅 游 局 | 吴城镇西军王村综合性文化服务中心建设项目 | 广播器材1套 | 吴城镇 | 西军王 | 0.2 | 受益群众2128人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 328 |  |  | 吴城镇寨子张村综合性文化服务中心建设项目 | 广播器材1套 | 吴城镇 | 寨子张 | 0.2 | 受益群众1150人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 329 |  |  | 吴城镇双楼村综合性文化服务中心建设项目 | 广播器材1套 | 吴城镇 | 双楼 | 0.2 | 受益群众1324人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 330 |  |  | 吴城镇袁庄村综合性文化服务中心建设项目 | 广播器材1套 | 吴城镇 | 袁庄 | 0.2 | 受益群众1170人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 331 |  |  | 侯集镇苏庄村综合性文化服务中心建设项目 | 广播器材1套 | 侯集镇 | 苏庄 | 0.2 | 受益群众1351人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 332 |  |  | 侯集镇东小张村综合性文化服务中心建设项目 | 广播器材1套 | 侯集镇 | 东小张 | 0.2 | 受益群众1408人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 333 |  |  | 侯集镇小裴城村综合性文化服务中心建设项目 | 广播器材1套 | 侯集镇 | 小裴城 | 0.2 | 受益群众1100人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 334 |  |  | 侯集镇井庄村综合性文化服务中心建设项目 | 广播器材1套 | 侯集镇 | 井庄村 | 0.2 | 受益群众1817人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 335 | 基本 公共 服务 | 文 化 广 电 旅 游 局 | 侯集镇余庄村综合性文化服务中心建设项目 | 广播器材1套 | 侯集镇 | 余庄村 | 0.2 | 受益群众1351人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 336 |  |  | 侯集镇栗子园村综合性文化服务中心建设项目 | 广播器材1套 | 侯集镇 | 栗子园 | 0.2 | 受益群众1295人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 337 |  |  | 马村乡任桥村综合性文化服务中心建设项目 | 广播器材1套 | 马村乡 | 任桥村 | 0.2 | 受益群众1252人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 338 |  |  | 马村乡前姚村综合性文化服务中心建设项目 | 广播器材1套 | 马村乡 | 前姚村 | 0.2 | 受益群众1832人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 339 |  |  | 马村乡华店村综合性文化服务中心建设项目 | 广播器材1套 | 马村乡 | 华店村 | 0.2 | 受益群众1903人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 340 |  |  | 马村乡段窑村综合性文化服务中心建设项目 | 广播器材1套 | 马村乡 | 段窑村 | 0.2 | 受益群众1730人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 341 |  |  | 马村乡大郭庄村综合性文化服务中心建设项目 | 广播器材1套 | 马村乡 | 大郭庄 | 0.2 | 受益群众1700人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 342 |  |  | 马村乡尚张村综合性文化服务中心建设项目 | 广播器材1套 | 马村乡 | 尚张村 | 0.2 | 受益群众989人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 343 | 基本 公共 服务 | 文 化 广 电 旅 游 局 | 孟寨镇小丁湾村综合性文化服务中心建设项目 | 广播器材1套 | 孟寨镇 | 小丁湾 | 0.2 | 受益群众998人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 344 |  |  | 孟寨镇孟王村综合性文化服务中心建设项目 | 广播器材1套 | 孟寨镇 | 孟王 | 0.2 | 受益群众1788人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 345 |  |  | 孟寨镇小王庄村综合性文化服务中心建设项目 | 广播器材1套 | 孟寨镇 | 小王庄 | 0.2 | 受益群众1293人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 346 |  |  | 孟寨镇龙西村综合性文化服务中心建设项目 | 广播器材1套 | 孟寨镇 | 龙西 | 0.2 | 受益群众1010人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 347 |  |  | 孟寨镇龙东村综合性文化服务中心建设项目 | 广播器材1套 | 孟寨镇 | 龙东 | 0.2 | 受益群众1074人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 348 |  |  | 孟寨镇庄罗村综合性文化服务中心建设项目 | 广播器材1套 | 孟寨镇 | 庄罗 | 0.2 | 受益群众1062人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 349 |  |  | 孟寨镇邢王村综合性文化服务中心建设项目 | 广播器材1套 | 孟寨镇 | 邢王 | 0.2 | 受益群众1636人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 350 |  |  | 孟寨镇吴庄村综合性文化服务中心建设项目 | 广播器材1套 | 孟寨镇 | 吴庄 | 0.2 | 受益群众1872人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 351 | 基本 公共 服务 | 文 化 广 电 旅 游 局 | 莲花镇史渡口村综合性文化服务中心建设项目 | 广播器材1套 | 莲花镇 | 史渡口 | 0.2 | 受益群众1786人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 352 |  |  | 姜店乡牛庄村综合性文化服务中心建设项目 | 广播器材1套 | 姜店乡 | 牛庄 | 0.2 | 受益群众1347人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 353 |  |  | 姜店乡孙湾村综合性文化服务中心建设项目 | 广播器材1套 | 姜店乡 | 孙湾 | 0.2 | 受益群众634人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 354 |  |  | 姜店乡大王村综合性文化服务中心建设项目 | 广播器材1套 | 姜店乡 | 大王 | 0.2 | 受益群众1970人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 355 |  |  | 姜店乡冯庄村综合性文化服务中心建设项目 | 广播器材1套 | 姜店乡 | 冯庄 | 0.2 | 受益群众1230人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 356 |  |  | 保和乡保和村综合性文化服务中心建设项目 | 广播器材1套 | 保和乡 | 保和 | 0.2 | 受益群众1264人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 357 |  |  | 保和乡楼宋村综合性文化服务中心建设项目 | 广播器材1套 | 保和乡 | 楼宋 | 0.2 | 受益群众1835人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 358 |  |  | 保和乡宗堂村综合性文化服务中心建设项目 | 广播器材1套 | 保和乡 | 宗堂 | 0.2 | 受益群众1630人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 359 | 基本 公共 服务 | 文 化 广 电 旅 游 局 | 保和乡魏庄村综合性文化服务中心建设项目 | 广播器材1套 | 保和乡 | 魏庄 | 0.2 | 受益群众1565人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 360 |  |  | 保和乡上澧村综合性文化服务中心建设项目 | 广播器材1套 | 保和乡 | 上澧 | 0.2 | 受益群众1172人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 361 |  |  | 保和乡冯河村综合性文化服务中心建设项目 | 广播器材1套 | 保和乡 | 冯河 | 0.2 | 受益群众957人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 362 |  |  | 保和乡坡宋村综合性文化服务中心建设项目 | 广播器材1套 | 保和乡 | 坡宋 | 0.2 | 受益群众1100人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 363 |  |  | 保和乡陡沟陈村综合性文化服务中心建设项目 | 广播器材1套 | 保和乡 | 陡沟陈 | 0.2 | 受益群众1780人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 364 |  |  | 九街镇吕湾村综合性文化服务中心建设项目 | 广播器材1套 | 九街镇 | 吕湾 | 0.2 | 受益群众1516人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 365 |  |  | 九街镇后魏村综合性文化服务中心建设项目 | 广播器材1套 | 九街镇 | 后魏 | 0.2 | 受益群众1180人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 366 |  |  | 九街镇徐集村综合性文化服务中心建设项目 | 广播器材1套 | 九街镇 | 徐集 | 0.2 | 受益群众1353人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 367 | 基本 公共 服务 | 文 化 广 电 旅 游 局 | 九街镇老樊村综合性文化服务中心建设项目 | 广播器材1套 | 九街镇 | 老樊 | 0.2 | 受益群众1036人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 368 |  |  | 九街镇屈岗村综合性文化服务中心建设项目 | 广播器材1套 | 九街镇 | 屈岗 | 0.2 | 受益群众1685人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 369 |  |  | 小计 | 为52个村添置广播器材 |  |  | 10.4 | 覆盖52个贫困村72994人 （其中贫困人口5132人） | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 370 |  |  | 太尉镇关寨村综合性文化服务中心建设项目 | 文化器材1套 | 太尉镇 | 关寨 | 0.7 | 受益群众1622人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 371 |  |  | 太尉镇西郭庄村综合性文化服务中心建设项目 | 文化器材1套 | 太尉镇 | 西郭庄 | 0.7 | 受益群众1254人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 372 |  |  | 太尉镇蔡营村综合性文化服务中心建设项目 | 文化器材1套 | 太尉镇 | 蔡营 | 0.7 | 受益群众1836人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 373 |  |  | 辛安镇刘庄村综合性文化服务中心建设项目 | 文化器材1套 | 辛安镇 | 刘庄 | 0.7 | 受益群众1227人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 374 |  |  | 章化乡河湾村综合性文化服务中心建设项目 | 文化器材1套 | 章化乡 | 河湾 | 0.7 | 受益群众1060人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 375 | 基本 公共 服务 | 文 化 广 电 旅 游 局 | 章化乡智王村综合性文化服务中心建设项目 | 文化器材1套 | 章化乡 | 智王村 | 0.7 | 受益群众1220人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 376 |  |  | 章化乡刘庄村综合性文化服务中心建设项目 | 文化器材1套 | 章化乡 | 刘庄 | 0.7 | 受益群众1832人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 377 |  |  | 侯集镇苏庄村综合性文化服务中心建设项目 | 文化器材1套 | 侯集镇 | 苏庄 | 0.7 | 受益群众1351人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 378 |  |  | 侯集镇东小张村综合性文化服务中心建设项目 | 文化器材1套 | 侯集镇 | 东小张 | 0.7 | 受益群众1408人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 379 |  |  | 侯集镇栗子园村综合性文化服务中心建设项目 | 文化器材1套 | 侯集镇 | 栗子园 | 0.7 | 受益群众1295人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 380 |  |  | 侯集镇小裴城综合性文化服务中心建设项目 | 文化器材1套 | 侯集镇 | 小裴城 | 0.7 | 受益群众1100人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 381 |  |  | 侯集镇井庄村综合性文化服务中心建设项目 | 文化器材1套 | 侯集镇 | 井庄村 | 0.7 | 受益群众1817人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 382 |  |  | 侯集镇余庄村综合性文化服务中心建设项目 | 文化器材1套 | 侯集镇 | 余庄村 | 0.7 | 受益群众837人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 383 | 基本 公共 服务 | 文 化 广 电 旅 游 局 | 侯集镇陈庄村综合性文化服务中心建设项目 | 文化器材1套 | 侯集镇 | 陈庄 | 0.7 | 受益群众1114人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 384 |  |  | 侯集镇端公刘村综合性文化服务中心建设项目 | 文化器材1套 | 侯集镇 | 端公刘 | 0.7 | 受益群众1460人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 385 |  |  | 侯集镇东莲花村综合性文化服务中心建设项目 | 文化器材1套 | 侯集镇 | 东莲花 | 0.7 | 受益群众1197人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 386 |  |  | 马村乡华店村综合性文化服务中心建设项目 | 文化器材1套 | 马村乡 | 华店 | 0.7 | 受益群众897人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 387 |  |  | 马村乡任桥村综合性文化服务中心建设项目 | 文化器材1套 | 马村乡 | 任桥 | 0.7 | 受益群众1252人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 388 |  |  | 马村乡前姚村综合性文化服务中心建设项目 | 文化器材1套 | 马村乡 | 前姚 | 0.7 | 受益群众1832人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 389 |  |  | 马村乡段窑村综合性文化服务中心建设项目 | 文化器材1套 | 马村乡 | 段窑 | 0.7 | 受益群众1730人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 390 |  |  | 马村乡大郭庄村综合性文化服务中心建设项目 | 文化器材1套 | 马村乡 | 大郭庄 | 0.7 | 受益群众1700人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 391 | 基本 公共 服务 | 文 化 广 电 旅 游 局 | 孟寨镇孟王村综合性文化服务中心建设项目 | 文化器材1套 | 孟寨镇 | 孟王村 | 0.7 | 受益群众1788人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 392 |  |  | 孟寨镇小王庄村综合性文化服务中心建设项目 | 文化器材1套 | 孟寨镇 | 小王庄 | 0.7 | 受益群众1293人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 393 |  |  | 姜店乡华马村综合性文化服务中心建设项目 | 文化器材1套 | 姜店乡 | 华马 | 0.7 | 受益群众765人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 394 |  |  | 姜店乡牛庄村综合性文化服务中心建设项目 | 文化器材1套 | 姜店乡 | 牛庄 | 0.7 | 受益群众1347人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 395 |  |  | 姜店乡孙湾村综合性文化服务中心建设项目 | 文化器材1套 | 姜店乡 | 孙湾 | 0.7 | 受益群众634人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 396 |  |  | 姜店乡大王村综合性文化服务中心建设项目 | 文化器材1套 | 姜店乡 | 大王 | 0.7 | 受益群众1970人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 397 |  |  | 姜店乡冯庄村综合性文化服务中心建设项目 | 文化器材1套 | 姜店乡 | 冯庄 | 0.7 | 受益群众930人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 398 |  |  | 姜店乡徐庄村综合性文化服务中心建设项目 | 文化器材1套 | 姜店乡 | 徐庄 | 0.7 | 受益群众910人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 399 | 基本 公共 服务 | 文 化 广 电 旅 游 局 | 保和乡保和村综合性文化服务中心建设项目 | 文化器材1套 | 保和乡 | 保和 | 0.7 | 受益群众1264人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 400 |  |  | 保和乡楼宋村综合性文化服务中心建设项目 | 文化器材1套 | 保和乡 | 楼宋 | 0.7 | 受益群众1835人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 401 |  |  | 保和乡魏庄村综合性文化服务中心建设项目 | 文化器材1套 | 保和乡 | 魏庄 | 0.7 | 受益群众1565人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 402 |  |  | 保和乡上澧村综合性文化服务中心建设项目 | 文化器材1套 | 保和乡 | 上澧 | 0.7 | 受益群众1172人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 403 |  |  | 保和乡冯河村综合性文化服务中心建设项目 | 文化器材1套 | 保和乡 | 冯河 | 0.7 | 受益群众957人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 404 |  |  | 保和乡坡宋村综合性文化服务中心建设项目 | 文化器材1套 | 保和乡 | 坡宋 | 0.7 | 受益群众1100人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 405 |  |  | 九街镇吕湾村综合性文化服务中心建设项目 | 文化器材1套 | 九街镇 | 吕湾 | 0.7 | 受益群众1516人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 406 |  |  | 九街镇屈岗村综合性文化服务中心建设项目 | 文化器材1套 | 九街镇 | 屈岗 | 0.7 | 受益群众1685人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 407 | 基本 公共 服务 | 文 化 广 电 旅 游 局 | 小计 | 为37个村添置文化器材 |  |  | 25.9 | 覆盖37个贫困村49772人 （其中贫困人口4380人） | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 408 |  |  | 北舞渡镇蒿庄村综合性文化服务中心建设项目 | 健身器材、乒乓球台各1套 | 北舞渡镇 | 蒿庄 | 2 | 受益群众1510人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 409 |  |  | 北舞渡镇坡杨村综合性文化服务中心建设项目 | 健身器材1套 | 北舞渡镇 | 坡杨 | 1.5 | 受益群众1280人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 410 |  |  | 北舞渡镇菜园刘村综合性文化服务中心建设项目 | 健身器材、乒乓球台、篮球架各1套 | 北舞渡镇 | 菜园刘 | 2.5 | 受益群众1086人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 411 |  |  | 北舞渡镇田李村综合性文化服务中心建设项目 | 健身器材、乒乓球台各1套 | 北舞渡镇 | 田李 | 2 | 受益群众1603人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 412 |  |  | 文峰乡何庄村综合性文化服务中心建设项目 | 健身器材、乒乓球台、篮球架各1套 | 文峰乡 | 何庄 | 2.5 | 受益群众1264人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 413 |  |  | 文峰乡李斌庄村综合性文化服务中心建设项目 | 健身器材、乒乓球台、篮球架各1套 | 文峰乡 | 李斌庄 | 2.5 | 受益群众1044人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 414 |  |  | 文峰乡郭坟村综合性文化服务中心建设项目 | 健身器材1套 | 文峰乡 | 郭坟 | 1.5 | 受益群众1275人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 415 | 基本 公共 服务 | 文 化 广 电 旅 游 局 | 太尉镇邢庄村综合性文化服务中心建设项目 | 健身器材1套 | 太尉镇 | 邢庄 | 1.5 | 受益群众1011人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 416 |  |  | 太尉镇关寨村综合性文化服务中心建设项目 | 健身器材、篮球架各1套 | 太尉镇 | 关寨 | 2 | 受益群众1622人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 417 |  |  | 太尉镇西郭庄村综合性文化服务中心建设项目 | 健身器材、乒乓球台各1套 | 太尉镇 | 西郭庄 | 2 | 受益群众1254人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 418 |  |  | 太尉镇蔡营村综合性文化服务中心建设项目 | 健身器材1套 | 太尉镇 | 蔡营 | 1.5 | 受益群众1836人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 419 |  |  | 辛安镇刘庄村综合性文化服务中心建设项目 | 健身器材、乒乓球台各1套 | 辛安镇 | 刘庄 | 2 | 受益群众1227人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 420 |  |  | 章化乡河湾村综合性文化服务中心建设项目 | 健身器材、乒乓球台、篮球架各1套 | 章化乡 | 河湾 | 2.5 | 受益群众1060人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 421 |  |  | 章化乡刘庄村综合性文化服务中心建设项目 | 健身器材、乒乓球台、篮球架各1套 | 章化乡 | 刘庄 | 2.5 | 受益群众1832人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 422 |  |  | 吴城镇寨子张村综合性文化服务中心建设项目 | 篮球架、乒乓球台各1套 | 吴城镇 | 寨子张 | 1 | 受益群众1150人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 423 | 基本 公共 服务 | 文 化 广 电 旅 游 局 | 吴城镇东军王村综合性文化服务中心建设项目 | 健身器材1套 | 吴城镇 | 东军王 | 1.5 | 受益群众948人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 424 |  |  | 吴城镇双楼村综合性文化服务中心建设项目 | 健身器材、乒乓球台、篮球架各1套 | 吴城镇 | 双楼 | 2.5 | 受益群众1324人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 425 |  |  | 吴城镇袁庄村综合性文化服务中心建设项目 | 健身器材、乒乓球台、篮球架各1套 | 吴城镇 | 袁庄 | 2.5 | 受益群众1170人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 426 |  |  | 侯集镇苏庄村综合性文化服务中心建设项目 | 健身器材、乒乓球台、篮球架各1套 | 侯集镇 | 苏庄 | 2.5 | 受益群众1351人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 427 |  |  | 侯集镇东小张村综合性文化服务中心建设项目 | 健身器材、乒乓球台、篮球架各1套 | 侯集镇 | 东小张 | 2.5 | 受益群众1408人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 428 |  |  | 侯集镇井庄村综合性文化服务中心建设项目 | 乒乓球台、健身器材一套 | 侯集镇 | 井庄村 | 2 | 受益群众1817人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 429 |  |  | 侯集镇余庄村综合性文化服务中心建设项目 | 乒乓球台一套 | 侯集镇 | 余庄村 | 0.5 | 受益群众837人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 430 |  |  | 侯集镇小裴城村综合性文化服务中心建设项目 | 乒乓球台、健身器材一套 | 侯集镇 | 小裴城 | 2 | 受益群众1100人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 431 | 基本 公共 服务 | 文 化 广 电 旅 游 局 | 侯集镇栗子园村综合性文化服务中心建设项目 | 健身器材、乒乓球台、篮球架各1套 | 侯集镇 | 栗子园 | 2.5 | 受益群众1295人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 432 |  |  | 侯集镇陈庄村综合性文化服务中心建设项目 | 健身器材、乒乓球台、篮球架各1套 | 侯集镇 | 陈庄 | 2.5 | 受益群众1114人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 433 |  |  | 侯集镇端公刘村综合性文化服务中心建设项目 | 健身器材、乒乓球台、篮球架各1套 | 侯集镇 | 端公刘 | 2.5 | 受益群众1460人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 434 |  |  | 侯集镇东莲花村综合性文化服务中心建设项目 | 健身器材、乒乓球台、篮球架各1套 | 侯集镇 | 东莲花 | 2.5 | 受益群众1197人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 435 |  |  | 马村乡关寨西村综合性文化服务中心建设项目 | 健身器材、乒乓球台、篮球架各1套 | 马村乡 | 关寨西 | 2.5 | 受益群众1340人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 436 |  |  | 马村乡华店村综合性文化服务中心建设项目 | 健身器材、乒乓球台、篮球架各1套 | 马村乡 | 华店 | 2.5 | 受益群众1903人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 437 |  |  | 马村乡任桥村综合性文化服务中心建设项目 | 健身器材、乒乓球台、篮球架各1套 | 马村乡 | 任桥 | 2.5 | 受益群众1252人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 438 |  |  | 马村乡慕庄村综合性文化服务中心建设项目 | 健身器材1套 | 马村乡 | 慕庄 | 1.5 | 受益群众1521人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 439 | 基本 公共 服务 | 文 化 广 电 旅 游 局 | 马村乡前姚村综合性文化服务中心建设项目 | 乒乓球台1套 | 马村乡 | 前姚 | 0.5 | 受益群众1832人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 440 |  |  | 马村乡大郭庄村综合性文化服务中心建设项目 | 健身器材、乒乓球台、篮球架各1套 | 马村乡 | 大郭庄 | 2.5 | 受益群众1700人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 441 |  |  | 孟寨镇小丁湾村综合性文化服务中心建设项目 | 健身器材1套 | 孟寨镇 | 小丁湾 | 1.5 | 受益群众998人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 442 |  |  | 孟寨镇孟王村综合性文化服务中心建设项目 | 健身器材1套 | 孟寨镇 | 孟王 | 1.5 | 受益群众1788人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 443 |  |  | 孟寨镇小王庄村综合性文化服务中心建设项目 | 健身器材、乒乓球台各1套 | 孟寨镇 | 小王庄 | 2 | 受益群众1293人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 444 |  |  | 孟寨镇龙西村综合性文化服务中心建设项目 | 健身器材、乒乓球台、篮球架各1套 | 孟寨镇 | 龙西 | 2.5 | 受益群众1010人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 445 |  |  | 孟寨镇龙东村综合性文化服务中心建设项目 | 健身器材、乒乓球台各1套 | 孟寨镇 | 龙东 | 2 | 受益群众1074人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 446 |  |  | 孟寨镇庄罗村综合性文化服务中心建设项目 | 健身器材、乒乓球台、篮球架各1套 | 孟寨镇 | 庄罗 | 2.5 | 受益群众1062人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 447 | 基本 公共 服务 | 文 化 广 电 旅 游 局 | 孟寨镇邢王村综合性文化服务中心建设项目 | 健身器材、乒乓球台、篮球架各1套 | 孟寨镇 | 邢王 | 2.5 | 受益群众1636人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 448 |  |  | 孟寨镇吴庄村综合性文化服务中心建设项目 | 健身器材、乒乓球台、篮球架各1套 | 孟寨镇 | 吴庄 | 2.5 | 受益群众1872人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 449 |  |  | 莲花镇大赵村综合性文化服务中心建设项目 | 健身器材、篮球架各1套 | 莲花镇 | 大赵 | 2 | 受益群众1100人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 450 |  |  | 莲花镇史渡口村综合性文化服务中心建设项目 | 健身器材1套 | 莲花镇 | 史渡口 | 1.5 | 受益群众1786人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 451 |  |  | 莲花镇白庄村综合性文化服务中心建设项目 | 健身器材、乒乓球台、篮球架各1套 | 莲花镇 | 白庄 | 2.5 | 受益群众1625人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 452 |  |  | 莲花镇李寨村综合性文化服务中心建设项目 | 篮球架1套 | 莲花镇 | 李寨 | 0.5 | 受益群众1737人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 453 |  |  | 姜店乡华马村综合性文化服务中心建设项目 | 健身器材1套 | 姜店乡 | 华马 | 1.5 | 受益群众765人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 454 |  |  | 姜店乡牛庄村综合性文化服务中心建设项目 | 健身器材、乒乓球台、篮球架各1套 | 姜店乡 | 牛庄 | 2.5 | 受益群众1347人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 455 | 基本 公共 服务 | 文 化 广 电 旅 游 局 | 姜店乡大王村综合性文化服务中心建设项目 | 健身器材、乒乓球台、篮球架各1套 | 姜店乡 | 大王 | 2.5 | 受益群众1970人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 456 |  |  | 姜店乡冯庄村综合性文化服务中心建设项目 | 健身器材、乒乓球台、篮球架各1套 | 姜店乡 | 冯庄 | 2.5 | 受益群众1230人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 457 |  |  | 姜店乡徐庄村综合性文化服务中心建设项目 | 健身器材、乒乓球台、篮球架各1套 | 姜店乡 | 徐庄 | 2.5 | 受益群众910人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 458 |  |  | 保和乡保和村综合性文化服务中心建设项目 | 健身器材、乒乓球台、篮球架各1套 | 保和乡 | 保和 | 2.5 | 受益群众1264人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 459 |  |  | 保和乡楼宋村综合性文化服务中心建设项目 | 健身器材1套 | 保和乡 | 楼宋 | 1.5 | 受益群众1835人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 460 |  |  | 保和乡宗堂村综合性文化服务中心建设项目 | 健身器材、乒乓球台、篮球架各1套 | 保和乡 | 宗堂 | 2.5 | 受益群众1630人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 461 |  |  | 保和乡魏庄村综合性文化服务中心建设项目 | 健身器材、乒乓球台各1套 | 保和乡 | 魏庄 | 2 | 受益群众1565人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 462 |  |  | 保和乡上澧村综合性文化服务中心建设项目 | 健身器材1套 | 保和乡 | 上澧 | 1.5 | 受益群众1172人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 463 | 基本 公共 服务 | 文 化 广 电 旅 游 局 | 保和乡冯河村综合性文化服务中心建设项目 | 健身器材、乒乓球台、篮球架各1套 | 保和乡 | 冯河 | 2.5 | 受益群众957人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 464 |  |  | 保和乡坡宋村综合性文化服务中心建设项目 | 健身器材、乒乓球台、篮球架各1套 | 保和乡 | 坡宋 | 2.5 | 受益群众1100人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 465 |  |  | 保和乡陡沟陈村综合性文化服务中心建设项目 | 健身器材1套 | 保和乡 | 陡沟陈 | 1.5 | 受益群众1780人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 466 |  |  | 九街镇吕湾村综合性文化服务中心建设项目 | 健身器材1套 | 九街镇 | 吕湾 | 1.5 | 受益群众1516人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 467 |  |  | 九街镇后魏村综合性文化服务中心建设项目 | 健身器材、乒乓球台、篮球架各1套 | 九街镇 | 后魏 | 2.5 | 受益群众1180人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 468 |  |  | 九街镇徐集村综合性文化服务中心建设项目 | 健身器材、乒乓球台、篮球架各1套 | 九街镇 | 徐集 | 2.5 | 受益群众1353人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 469 |  |  | 九街镇老樊村综合性文化服务中心建设项目 | 健身器材、乒乓球台、篮球架各1套 | 九街镇 | 老樊 | 2.5 | 受益群众1036人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 470 |  |  | 九街镇屈岗村综合性文化服务中心建设项目 | 健身器材、乒乓球台、篮球架各1套 | 九街镇 | 屈岗 | 2.5 | 受益群众1685人 | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 471 | 基本 公共 服务 | 文化广电旅游局 | 小计 | 为58个村添置健身器材，为46个村建设乒乓球台，为41个村建设篮球架 |  |  | 130.5 | 覆盖63个贫困村85899人 （其中贫困人口6388人） | 2017年4月30日前 | 2017年9月30日前 |  |
| 472 | 转移就业 | 扶贫办 | 雨露计划项目 | 致富带头人培训、短期技能培训、中等职业教育补助 | 全县14个乡镇 | 全县所有建档立卡贫困户 | 180 | 受益群众930人 | 2017年1月1日 | 2017年9月30日前 |  |
| 473 | 补助类 | 县农办 | 农村人居环境以奖代补项目 | 对全县13个乡镇114个贫困村实施农村人居环境整治以奖代补奖励 | 全县13个乡镇 | 全县114个建档立卡贫困村 | 276 | 改善全县114个贫困人居环境 | 2017年3月30日 | 2017年9月30日前 |  |
| 474 | 总计 |  |  |  |  |  | 15233.654 |  |  |  |  |

抄送：县委各部委，县人大常委会办公室，县政协办公室，县人武部，县法院，县检察院。

舞阳县人民政府办公室                   2017年3月30日印发