舞阳县城区水环境综合治理项目（一期）规划设计

招标公告

本项目为舞阳县城区水环境综合治理项目（一期）规划设计项目，招标人为舞阳县水利局，招标代理机构为大成工程咨询有限公司，项目已具备招标条件，现对该项目进行国内公开招标。

一.项目概况与招标内容

1.1、项目名称：舞阳县城区水环境综合治理项目（一期）规划设计；

1.2、招标编号：舞采公开【2018】-42

1.3、工程地点：漯河市舞阳县；

1.4、工程概况：自文峰乡纸房周村向东至辛安镇范辛铁路计7.1公里，包含南水北调配套工程蓄水调节池、人民广场和人民公园及1500米人工河等重点民生项目，并在两湖周边及人工河两侧进行高标准景观设计、绿化提升，实现水系有效连通；总投资额约4.5亿元；

1.5、招标内容：舞阳县城区水环境综合治理项目（一期）工程勘察设计；包括项目建议书，可研设计报告编制，水土保持、水资源论证专题报告，初步设计，招标设计，施工图设计及初步设计评审和工程建设期间需勘察设计单位配合的各种相关服务与工作。

1.6、预算金额：1300万元；

1.7、资金来源及落实情况：财政资金，已落实；

1.8、服务质量：合格；

1.9、勘察、设计周期：

1、可研设计阶段：项目建议书批复后60天内提交本项目可研设计报告及图纸、专题报告等，并满足可研设计审查、审批要求。

2、初步设计阶段：可研批复后60天内提交本项目初步设计报告及图纸、专题报告等，并满足初步设计审查、审批要求。

3、招标设计阶段：根据招标工作的需要，按招标人进度要求完成并提交招标设计文件、图纸、工程量清单，并满足招标人审查要求。

4、施工图设计阶段：施工图设计应满足工程施工进度需要并经审查后使用；现场设计代表及后续服务应满足施工及验收等要求。

1.10、标段划分：本项目共1个标段。

二.投标人资格要求

2.1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件；

2.2、具有工程勘察综合甲级资质或岩土工程（勘察）专业甲级资质；同时具有工程设计综合甲级资质或水利行业设计甲级资质；项目负责人应具有副高级工程师及以上职称。

2.3、根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库【2016】125号）规定，将对潜在投标人进行信用记录查询，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，拒绝参加本项目的投标。查询网址“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn渠道查询企业信用记录的网页截图（查询时间须公告发布之日至投标文件递交截止日之前）。

2.4、本次招标不接受联合体投标。

2.5、本次招标实行资格后审，资格审查的具体要求见招标文件。资格后审不合格的投标人投标文件将被否决。

三、投标报名及招标文件的获取：

3.1、报名时间：请于2018年10月23日至2018年10月 29日（节假日除外），每日上午9：00时至12:00时，下午14:30时至17:00时（北京时间）；

3.2、报名地点：舞阳县公共资源交易中心一楼；

3.3、报名通过后即可购买招标文件，招标文件费用500元/份（售后不退）；

3.4报名时须携带：

（1）法定代表人持有效身份证明或授权委托人持授权委托书及身份证原件；

（2）营业执照；财务状况报告（近三年2015年度-2017年度，企业成立不足三年的，自成立年份起）；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录证明材料；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录书面承诺；

（2）工程勘察综合甲级资质或岩土工程（勘察）专业甲级资质；工程设计综合甲级资质，或具有水利行业设计甲级资质；项目负责人副高级工程师及以上职称。

（2）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn），中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），中国裁判文书网等渠道查询信用记录。

(以上文件留存复印件两份，复印件加盖单位公章装订成册)

四、投标文件的递交

4.1投标文件接收截止时间：2018年11月 15日8：30(北京时间)；

4.2投标文件接收地点：舞阳县公共资源交易中心（舞阳县张家港路东段电商院内东楼）；

4.3逾期送达或未送达指定地点的投标文件采购人不予受理。

五、发布公告的媒介
本次公告在《中国招标投标公共服务平台》、《河南省政府采购网》、《舞阳县公共资源交易信息网》发布。

六、本次招标联系事项

招 标 人：舞阳县水利局

地 址：漯河市舞阳县舞泉镇市场街

联 系 人：黄先生

联系电话：0395-7227636

采购代理机构：大成工程咨询有限公司

地 址：漯河市郾城区嵩山东支路与嫩江路交叉口企业总部大厦22楼

联系人：刘女士

电 话：0395-6692668

监督部门：舞阳县财政局

监督电话：0395-7696661